# Załącznik Nr 11

Do Uchwały Rady Gminy

Stary Dzierzgoń Nr I/2/04

z dnia 2004-01-27 r.

Wydatki inwestycyjne gminy związane z realizacją wieloletnich programów   .

| Dz | Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Ogółem limit wydatków złotych | Planowane nakłady |  |  |  |  |  |  |  |  | Poniesione nakłady do 2004 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rok 2004 | W tym źródła finansowania |  |  | rok 2005 |  |  | rok 2006 | W latach następnych |  |
|  |  |  |  |  | Środki własne | Kredyty i pożyczki | Środki do pozyskania z innych źródeł | Ogółem wydatki W zł | W tym : Środki własne | W tym : Środki do pozyskania z innych źródeł |  |  |  |
| 710 | 71035 | Cmentarz w Przezmarku | 300.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - | 80.000,00 | 80.000,00 | - | 200.000,00 | - | - |
| 600 | 60016 | Droga Lubochowo- Milikowo | 500.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | - | - | 485.000,00 | 122.000,00 | 363.000,00 | - | - | - |