Załącznik

do uchwały Nr VII/33/04

Rady Gminy Stary Dzierzgoń

z dnia 28-10-2004 roku

#### Wieloletni plan inwestycyjny

dla

Gminy Stary  Dzierzgoń

2004   -   2013

Stary Dzierzgoń 2004

### Spis Treści

- Wstęp

  - Cel opracowania

1.2 Korzyści z opracowania WPI  dla Gminy Stary Dzierzgoń

2.  Metodologia opracowania WPI

2.1.Włączenie społeczności lokalnej do procesu decyzyjnego o inwestycjach

2.2. Treść ankiety i wyniki

2.3. opis i charakterystyka  zgłoszonych zadań inwestycyjnych

2.4 Podsumowanie wyników ankiety

2.5. porządkowanie zadań według ich ważności , zatwierdzenie zadań do realizacji

- Planowane inwestycje

- budowa wodociągu Piaski –Matule – Górki

- remont świetlicy Myślice

- remont świetlicy Stare Miasto

- modernizacja drogi Latkowo-Kornele

- budowa wodociągu Lipiec

- budowa sali sportowej przy Gimnazjum Przezmark

- budowa kaplicy Myślice

- utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim

  - udział partnerski

9.  wymiana okien w budynku przedszkola Stare Miasto

10. remont dach na szkole podstawowej Stary Dzierzgoń

11. remont strażnicy OSP Stary Dzierzgoń

12. budowa chodnika  Stare Miasto

13. modernizacja nawierzchni chodnika Stary Dzierzgoń

14. budowa oczyszczalni ścieków Gisiel

15. budowa oczyszczalni ścieków Kielmy

16. budowa drogi  Milikowo – Lubochowo

17. budowa oczyszczalni ścieków Pronie

18. budowa sali sportowej przy szkole podstawowej Stary Dzierzgoń

19. budowa chodnika Myślice

20. budowa sali sportowej   przy szkole podstawowej Myślice

21. budowa chodnika Mortąg

22. modernizacja drogi Tabory

23. budowa chodnika Milikowo

- Podsumowanie

- Wstęp

  - Cel opracowania

Działalność inwestycyjna samorządu terytorialnego stanowi jedną z jego podstawowych funkcji publicznych . Trudno sobie wyobrazić harmonijny rozwój gminy i jego infrastruktury bez długoletniego programu inwestycyjnego. W gminie , w której perspektywa wieloletnia jest pomijana , najczęściej występuje wiele niepożądanych zjawisk między innymi :

- nieuzasadniony ekonomicznie i społecznie wybór inwestycji do realizacji

- prowadzi się jednocześnie zbyt wiele inwestycji , na każdą z nich przeznaczając zbyt małe środki , co wydłuża i podraża proces inwestycji itp.

Celem opracowania Wieloletniego planu Inwestycyjnego  (WPI ) jest stworzenie warunków dla racjonalnego podejmowania decyzji , związanych z inicjowaniem i wdrażaniem   inwestycji.

Wieloletni Program Inwestycyjny pozwala na określenie optymalnej ścieżki finansowania przedsięwzięć z odpowiednim  wyprzedzeniem czasowym  oraz  rozpoczęcie działań służących pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych . Program umożliwia terminową realizację procesu przygotowania inwestycji , rozpoczęcie długotrwałych działań , związanych z uregulowaniem spraw terenowo-prawnych , uzyskaniem pozwolenia na budowę , a w konsekwencji wybór wykonawcy danego zadania inwestycyjnego.

1.2. Korzyści z opracowania WPI dla Gminy Stary Dzierzgoń

Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) jest narzędziem  skutecznego        zarządzania finansami gminy ; umożliwiającym zaplanowanie inwestycji w oparciu o solidne dane finansowe oraz z pełnym przekonaniem , co do jej faktycznej wartości dla gminy. Pozwala on na realistyczną ocenę możliwości finansowych gminy i pomaga w wyborze piorytetowych inwestycji . Prowadzi do efektywnej i oszczędnej realizacji konkretnego pakietu inwestycji .

WPI jest istotnym instrumentem w długoterminowym procesie zarządzania gminą , eliminującym doraźność w podejmowaniu decyzji o wykonaniu inwestycji.

WPI  posłuży również do przygotowania programów inwestycyjnych   celem ubiegania się o środki unijne.

- Metodologia opracowania WPI

Wieloletni Plan Inwestycyjny to proces w wyniku , którego ustala się listę zadań inwestycyjnych do realizacji  oraz kolejność ich wykonywania wraz z opisem rzeczowym i określonymi źródłami ich finansowania – w rozbiciu na poszczególne lata .

Podstawą przy wyborze najważniejszych inwestycji dla Gminy jest Strategia Gminy Stary Dzierzgoń , która ustaliła główne kierunki rozwoju Gminy oraz potrzeby inwestycyjne zgłoszone przez mieszkańców , radnych czy innych wnioskodawców .

2.1. Ważnym efektem prac nad WPI  jest włączenie społeczności lokalnej w jego tworzenie

  - Treść ankiety i wyniki

# „ Stary Dzierzgoń 2004-07-29

## Sołtysi  - wszyscy

Urząd Gminy w Starym Dzierzgoniu przygotowuje wieloletni plan inwestycyjny na lata  2004- 2013   zapraszamy więc mieszkańców gminy Stary Dzierzgoń do udziału w określeniu naszych najważniejszych potrzeb.

Liczymy , że wskażecie Państwo , co powinno powstać jak najprędzej.

Jakie konkretne inwestycje powinny być zrealizowane w waszym sołectwie , aby poprawić byt mieszkańców ?  podaj trzy propozycje , zaczynając od najważniejszej .

1)...........................................................................................................................

2)..........................................................................................................................

3)..........................................................................................................................

Wypełnioną ankietę prosimy zostawić w pokoju nr 9  siedziby Urzędu Gminy Stary Dzierzgoń do dnia 12 sierpnia 2004 roku .    „

  - Opis i charakterystyka zgłoszonych zadań inwestycyjnych

| Sołectwo | Nazwa inwestycji | Rok /Kwota nakładów |
| --- | --- | --- |
| Stary Dzierzgoń | Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej | 2007/ 0,5 mln 2008/ 1,0 mln |
|  | Modernizacja dachu na budynku szkoły podstawowej | 2005 / 150 tyś. |
|  | Budowa boiska asfaltowego przy szkole podstawowej | 2009/ 120 tyś. |
|  | Wymiana podłóg w izbach szkoły podstawowej | 2010 / 100 tyś |
|  | Zakończenie budowy strażnicy OSP Stary Dzierzgoń | 2005/ 30 tyś. |
|  | Modernizacja nawierzchni chodnika w Starym Dzierzgoniu |  |
|  | Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej | 2008/ 1,8 mln |
|  | Budowa kładki dla pieszych – bezpieczna droga do szkoły |  |
|  | Wykończenie remizy strażackiej |  |
|  | Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej |  |
|  | Budowa chodnika Zakręty – Stary Dzierzgoń oraz skrzyżowanie Folwark do nowych domków |  |
| Przezmark | Budowa Hali Widowiskowo Sportowej z zapleczem | 2005/ 150 tyś 2006/ 5 mln. |
|  | Remont dachu na budynku szkoły i ocieplenie | 2007/ 800 tyś. |
|  | Modernizacja kotłowni i instalacji CO w budynku szkoły | 2005 / 800 tyś. |
|  | Wymiana nawierzchni podłogowej w izbach lekcyjnych | 2005 / 60 tys. |
|  | Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach szkolnych | 2008/ 30 tys. |
|  | Budowa ogrodzenia wokół szkoły | 2009/ 80 tys. |
|  | Budowa sali rekreacyjno – sportowej |  |
|  | Budowa stadionu |  |
|  | Remont dróg dojazdowych |  |
| Stare Miasto | Budowa chodnika | 2005/ |
|  | Remont świetlicy | 2005/ |
|  | Dofinansowanie wyjazdów dla drużyny sportowej | Co roku |
|  | Dofinansowanie wakacyjnego wypoczynku dzieci |  |
|  | Zakup samochodu dla straży pożarnej | 2009/ |
|  | Budowa chodnika |  |
|  | Remont świetlicy |  |
|  | Oświetlenie uliczne Stare Miasto – Zapiecki |  |
| Mortąg | Utwardzenie drogi przy tzw. Leśnych domkach |  |
|  | Dokończenie remontu sali wiejskiej |  |
|  | Przebudowa wodociągu i położenie chodnika |  |
| Myślice | Odbudowa chodnika |  |
|  | Skanalizowanie miejscowości |  |
|  | Budowa kaplicy na cmentarzu |  |
| Skolwity | Budowa świetlicy na miejscu dawnego sklepu |  |
|  | Oświetlenie uliczne |  |
|  | Remont dróg |  |
| Kornele | Budowa drogi asfaltowej Latkowo – Kornele |  |
|  | Budowa drogi asfaltowej Myślice – Kornele |  |
|  | Budowa drogi asfaltowej Latkowo – kolonia Latkowo |  |
| Bucznik | Droga przez wieś Bucznik |  |
|  | Droga Bucznik – kolonia Bucznik |  |
|  | Droga Mortąg – Bucznik |  |
| Lipiec | Budowa wodociągu |  |
|  | Montaż lamp na drugiej części Lipca |  |
|  | Budowa kanalizacji ściekowej |  |
| Milikowo | Budowa kanalizacji ściekowej |  |
|  | Budowa chodnika |  |
| Folwark | Remont świetlicy wiejskiej |  |
|  | Remont dróg dojazdowych do pól i domostw kolonijnych |  |
|  | Założenie wody do domostw p. Karwowskiego i Jury |  |
| Matule | Budowa wodociągu |  |
|  | Remont świetlicy wiejskiej |  |
| Lubochowo | Remont świetlicy wiejskiej |  |
|  | Budowa kanalizacji ściekowej i oczyszczalni ścieków |  |
|  | Remont dróg do gospodarstw oddalonych od wsi |  |
| Górki | Doprowadzenie rurociągu |  |
|  | Remont dróg Górki – Piaski ; Górki - Pachutki |  |
|  | Założenie oświetlenia |  |
| Tabory | Droga Tabory – Tabory położenie asfaltu 1 km i utwardzenie drogi Tabory – Przezmark |  |
|  | Skanalizowanie wsi |  |
|  | Remont świetlicy i założenie światła w świetlicy |  |

2.4.  Podsumowanie   wyników ankiety

Po zapoznaniu się ze zgłoszonymi potrzebami okazało się , że znacznie przewyższają możliwości inwestycyjne Gminy Stary Dzierzgoń

2.5 Porządkowanie zadań według ich ważności , zatwierdzenie zadań do realizacji

Zadanie to ma na celu wybór takiej listy inwestycji zatwierdzonych do realizacji , która przy zaplanowanych środkach budżetowych , pozabudżetowych i zaplanowanych kredytach  ( dotacjach ) będzie możliwa do realizacji.

Spośród licznych potrzeb inwestycyjnych zgłoszonych przez mieszkańców , radnych czy innych wnioskodawców wybrano  te , które przyczynią się do osiągnięcia ważnych dla Gminy celów.

- Planowane inwestycje

| Rok | Nazwa zadania | Koszty do poniesienia |
| --- | --- | --- |
|  |  | środki własne/środki pomocowe |
| 2005 | Budowa wodociągu Piaski – Matule - Górki | 600.000,00 600.000,00 / |
|  | Remont świetlicy Myślice | 100.000,00 30.000,00 / 70.000,00 |
|  | Remont świetlicy Stare Miasto | 45.000,00 15.000,00 /30.000,00 |
|  | modernizacja drogi Latkowo - Kornele | 50.000,00 50.000,00/ |
|  | Opracowanie dokumentacji budowa wodociągu Lipiec - rozpoczęcie | 25.000,00 25.000,00 / |
|  | Opracowanie dokumentacji budowa sali sportowej przy Gimnazjum Przezmark - rozpoczęcie | 35.000,00 35.000,00 / |
|  | budowa domu przedpogrzebowego Myślice | 25.000,00 5.000,00 / 20.000,00 |
|  | Wymiana okien w budynku przedszkola Stare Miasto | 25.000,00 10.000,00 / 15.000,00 |
|  | Utworzenie systemu e-government w powiecie sztumskim ( udział partnerski ) | 10.000,00 10.000,00 / |
| 2006 | Remont dachu na szkole podstawowej Stary Dzierzgon | 200.000,00 80.000,00 / 120.000,00 |
|  | Remont strażnicy OSP Stary Dzierzgoń - | 100.000,00 40.000,00 / 60.000,00 |
|  | Opracowanie dokumentacji budowa sali sportowej przy Gimnazjum Przezmark –zakończenie | 20.000,00 |
|  | Opracowanie dokumentacji budowa wodociągu Lipiec - zakończenie | 10.000,00 |
|  | Budowa chodnika Stare Miasto | 33.000,00 16.500,00 / 16.500,00 |
|  | Modernizacja drogi Latkowo- Kornele | 10.000,00 10.000,00/ |
| 2007 | Budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Przezmarku – rozpoczęcie budowy | 2.000.000,00 800.000,00 / 1.200.000,00 |
|  | Budowa wodociągu Lipiec – rozpoczęcie budowy | 400.000,00 152.131,00 / 247.869,00 |
|  | Modernizacja nawierzchni chodnika Stary Dzierzgoń - rozpoczęcie | 15.000,00 7.500,00 / 7.500,00 |
| 2008 | Budowa sali sportowej przy Gimnazjum w Przezmarku – zakończenie budowy |  |
|  | Budowa wodociągu Lipiec – zakończenie budowy |  |
|  | Modernizacja nawierzchni chodnika Stary Dzierzgoń - kontynuacja |  |
| 2009 | Budowa oczyszczalni ścieków Gisiel | 150.000,00 75.000,00 / 75.000,00 |
|  | Budowa oczyszczalni ścieków Kielmy | 150.000,00 75.000,00 / 75.000,00 |
|  | Budowa drogi Milikowo-Lubochowo | 500.000,00 190.164,00 / 309.836,00 |
|  | Modernizacja nawierzchni chodnika Stary Dzierzgoń – zakończenie |  |
| 2010 | Budowa oczyszczalni Pronie | 150.000,00 75.000,00 / 75.000,00 |
| 2011 | Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej Stary Dzierzgoń – opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy | 1.200.000,00 576.393,00 / 623.607,00 |
|  | Budowa chodnika Myślice | 50.000,00 25.000,00 / 25.000,00 |
| 2012 | Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej Myślice – opracowanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy | 300.000,00 300.000,00 / |
|  | Budowa chodnika Mortąg | 50.000,00 25.000,00 / 25.000,00 |
| 2013 | Modernizacja drogi Tabory | 600.000,00 228.197,00 / 371.803,00 |
|  | Budowa chodnika Milikowo | 50.000,00 25.000,00 / 25.000,00 |

- Podsumowanie

Dzięki działaniom planistycznym , pozwalającym  na wyprzedzające uruchomienie procedury przygotowania inwestycji , mniej będzie improwizacji , kosztownych zmian w dokumentacji projektowej , długotrwałych  działaniach  prawno - terenowych . WPI pozwoli na określenie  optymalnej ścieżki finansowania   inwestycji z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym .